PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Hoàng Văn Thắng | Mã sinh viên | B25DTCN129 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối đa hóa giá trị sản phẩm quản lý sắp xếp thứ tự và làm rõ yêu cầu |
| Scrum Master | Giúp mọi người hiểu và áp dụng Scrum, hỗ trợ nhóm khỏi các trở ngại, hiệu quả hơn |
| Developers | Lập kế hoạch công việc trong sprint, phát triển các sản phẩm đảm bảo chất lượng |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý sản phẩm | Xem danh mục rau củ | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ sạch, để lựa chọn sản phẩm |
| Quản lý đơn hàng | Thanh toán đơn hàng | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng, để hoàn tất việc mua hàng |
| Quản lý giao hàng | Theo dõi trạng thái giao hàng | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng, để biết đơn hàng đang được xử lý như thês nào |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic: Nhóm công việc lớn Feature: Chức năng cụ thể User Story: Mô tả nhu cầu của người dùng

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Sự độc lập | US-Y gộp đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi vào một story, khiến các chức năng khó được thực hiện và kiểm thử độc lập |
| Phạm vi công việc | Story có quá nhiều chức năng khác nhau nên phạm vi công việc lớn, khó hoàn thành trong một Sprint |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn đặt rau củ trực tuyến để mua sản phẩm thuận tiện mà không cần đến cửa hàng |
| US-Y2 |  |
| US-Y3 |  |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Khách phải thêm rau vào giỏ và đặt hàng thì mới thực hiện được mục tiêu mua rau trực tuyến |
| B2 | Must | Thanh toán khi nhận hàng giúp khách hoàn tất đơn hàng mà không cần tích hợp ví điện tử |
| B3 | Should | Thanh toán bằng ví điện tử tăng sự thuận tiện nhưng chưa bắt buộc |
| B4 | Could | Xem vị trí shipper theo thời gian thực giúp theo dõi giao hàng tốt hơn nhưng chưa bắt buộc |
| B5 | Won’t | Mã giảm giá sinh nhật không phục vụ mục tiêu cốt lõi của release có thể phát triển sau |
| B6 | Won’t | Chatbot AI cần thêm thời gian và chi phí phát triển không cần thiết |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

vì thời gian phát triển chỉ có 6 tuần và ngân sách hạn chế

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |